|  |  |
| --- | --- |
| **المشروع** | **النسبة المنجزة لغاية نهاية 2023**  |
| توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح الاقتصادية LED | 12 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مكونات المشروع** | **التكلفة التقديرية (م.د.)** | **فترة التنفيذ** | **ملاحظات** |
| * الحفر
* مصابيح LED
* اسلاك كهربائية
* اعمدة كهربائية
 | 40 | 20222024 | * تم انجاز صفقة أولى بمبلغ 4.8 مليون د
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **وقع المشروع على البيئة والوسط الطبيعي** | **الوقع الاجتماعي** | **الوقع الاقتصادي** | **الفئة المستهدفة** | **الأهداف**  |
| إضاءة صديقة للبيئة | * تعميم استفادة الساكنة من الخدمة
* تعزيز الأمن
 | خفض فاتورة الطاقة | ساكنة الجماعة | * اقتصاد الطاقة
* تحسين جودة الإضاءة
 |